|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL** UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS | | | | |  | **MUNICÍPIO: CABRÁLIA PAULISTA** | | | | | |  | | **DATA BASE** **JUN/2022** | |
| **OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, RUA ANTONIO CONSALTER LONGO E RUA AÉCIO BONZI NA CIDADE DE CABRÁLIA PAULISTA** | | |  | | | | | | **PRAZO PROPOSTO** | | | | | | |
|  | | | **INÍCIO: data da assinatura do convênio.** | | | | | | |
|  | | | **FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio** | | | | | | |
| **ITEM** | **SERVIÇO** | | UNIDADE | **1ª ETAPA** | | | | | **2ª ETAPA** | | | **3ª ETAPA** | | | **TOTAL** | |
|  | **PERIODO 720 DIAS** | | | | | **PERIODO 720 DIAS** | | | **PERIODO DIAS** | | |  | |
| Prazo de liberação: em 30 dias após a data após a execução da 1ª. etapa | | PRAZO DE EXECUÇÃO  690 DIAS | | | Prazo de liberação: em 30 dias após a execução da 2ª. etapa | PRAZO: DE EXECUÇÃO  330DIAS | | Prazo de liberação: em 30 dias a partir da aprovação da Prestação de Contas. | PRAZO: DE EXECUÇÃO  DIAS | |  | |
|  |  | | M2 | 3,00 | | | | |  | | |  | | | 3,00 | |
| 1.0 | Serviços Preliminares | | R$ | 56.326,30 | | | | |  | | |  | | | 56.326,30 | |
|  |  | | M2 | 2.025,20 | | | | |  | | |  | | | 2.025,20 | |
| 2.0 | Pavimentação/Recape | | R$ | 275.633,71 | | | | |  | | |  | | | 275.633,71 | |
| PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| RECURSOS ESTADUAL | | | | **300.000,00** | | | | |  | | |  | | | **300.000,00** | |
| RECURSOS PRÓPRIO | | | | **31.960,02** | | | | |  | | |  | | | **31.960,02** | |
| TOTAL | | | | **331.960,02** | | | | |  | | |  | | | **331.960,02** | |

**ASSINATURA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ENG.CIVIL VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU – CREA 0600904367**

*NOME POR EXTENSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA OU GESTOR*